VO\_0900\_12

Bewertungsschema\_Ing.dotx

12.02.2004

## Bewertungsschema Ingenieurarbeiten (offenes / Einladungs-Verfahren)

**Eignungskriterien:** Hauptkriterien: Festlegen der Hauptkriterien

**Zuschlagskriterien:**

Qualifikation Kernteam: Gewicht =

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Note | | | |
| **Teilkriterium**Gewicht | **25 %-Punkte** | **50 %-Punkte** | **75 %-Punkte** | **100 %-Punkte** |
| Vom Auftraggebereingezogene ReferenzenGewicht = | Grosse Beanstandungen beim PL und Teammitgliedern | Grössere Beanstandungen bei Teammitgliedern | Kleinere Beanstandungen einzelner Teammitglieder | „Lob“ |
| Zeitlicher Einsatz des Kernteams  Gewicht = | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) |
| Deklarierte Referenzobjekte  Gewicht = | Referenzen der Firma und der Personen decken Fachkompetenz nur teilweise ab | Referenzen oder Personen decken Fachkompetenz ab. | Referenzen und Personen decken Fachkompetenz ab | Referenzen müssen Fachkompetenz abdecken (2)  Schlüsselpersonen identisch mit Einsatz |
| Ausbildung, Erfahrung  Gewicht = | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung nicht abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung ungenügend abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung nicht vollständig abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung abgedeckt |

PQM: Gewicht =

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Note | | | |
| **Teilkriterium**Gewicht | **25 %-Punkte** | **50 %-Punkte** | **75 %-Punkte** | **100 %-Punkte** |
| Ablauf und Termine Gewicht = | Tätigkeiten und Zeitachse vorhanden | + Reihenfolge richtig | + Dauer und Abhängigkeiten eingetragen und richtig | + terminliche Risiken analysiert |
| Projektanforderungen und Risikobeurteilung  Gewicht = | Projektanforderungen Bauherr übernommen | + Risiken richtig beurteilt | + zusätzliche Projektanforderungen und Risiken aufgelistet | + richtige Einstufung der Risiken K M H |
| Massnahmeplanung  Gewicht = | Keine Massnahme bei Risiken M + H | Bei jedem Risiko M + H eine Massnahme definiert | Jedem Risiko eine projektspezifische Massnahme zugewiesen | Jedem Risiko mit M + H eine Massnahme formuliert und verantwortlicher bestimmt |
| Gewicht = |  |  |  |  |