VO\_0900\_12

Bewertungsschema\_Ing.dotx

12.02.2004

## Bewertungsschema Ingenieurarbeiten (offenes / Einladungs-Verfahren)

**Eignungskriterien:** Hauptkriterien: Festlegen der Hauptkriterien

**Zuschlagskriterien:**

Qualifikation Kernteam: Gewicht =

|  |  |
| --- | --- |
|  | Note |
| **Teilkriterium**Gewicht | **25 %-Punkte** | **50 %-Punkte** | **75 %-Punkte** | **100 %-Punkte** |
| Vom Auftraggeber eingezogene Referenzen Gewicht =  | Grosse Beanstandungen beim PL und Teammitgliedern | Grössere Beanstandungen bei Teammitgliedern | Kleinere Beanstandungen einzelner Teammitglieder | „Lob“ |
| Zeitlicher Einsatz des KernteamsGewicht =  | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) | Stunden des Kernteams Stunden (projektabhängig) |
| Deklarierte ReferenzobjekteGewicht =  | Referenzen der Firma und der Personen decken Fachkompetenz nur teilweise ab | Referenzen oder Personen decken Fachkompetenz ab. | Referenzen und Personen decken Fachkompetenz ab | Referenzen müssen Fachkompetenz abdecken (2) Schlüsselpersonen identisch mit Einsatz |
| Ausbildung, ErfahrungGewicht =  | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung nicht abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung ungenügend abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung nicht vollständig abgedeckt | Fachkompetenz bezüglich Ausbildung abgedeckt |

PQM: Gewicht =

|  |  |
| --- | --- |
|  | Note |
| **Teilkriterium**Gewicht | **25 %-Punkte** | **50 %-Punkte** | **75 %-Punkte** | **100 %-Punkte** |
| Ablauf und TermineGewicht =  | Tätigkeiten und Zeitachse vorhanden | + Reihenfolge richtig | + Dauer und Abhängigkeiten eingetragen und richtig | + terminliche Risiken analysiert |
| Projektanforderungen und RisikobeurteilungGewicht =  | Projektanforderungen Bauherr übernommen | + Risiken richtig beurteilt | + zusätzliche Projektanforderungen und Risiken aufgelistet | + richtige Einstufung der Risiken K M H |
| MassnahmeplanungGewicht =  | Keine Massnahme bei Risiken M + H | Bei jedem Risiko M + H eine Massnahme definiert | Jedem Risiko eine projektspezifische Massnahme zugewiesen  | Jedem Risiko mit M + H eine Massnahme formuliert und verantwortlicher bestimmt |
| Gewicht =  |  |  |  |  |